1.      프로젝트 개요

A.        목적: 특정 광고 문구가 공정거래위원회(공정위) 및 환경부의 가이드라인을 위배하는지 판단하고, 사유를 설명하는 AI 기반 시스템 개발

B.        주요 기능

i.              광고 문구 입력 시, 공정위 및 환경부 가이드라인 기준으로 위배 여부 판단

ii.              위배된 경우, 관련 배경 및 사유 제공

iii.              Web Retrieval을 활용해 관련 기사, 뉴스들을 찾고 요약해 근거 자료 보강

C.        예상 기간: 5~8주 & 컨설턴트 2명 투입
* 상기 표시된 주요 기능만 PoC 수준으로 개발하는 범위이며, 
외부 프로젝트로 담당 컨설턴트가 부재해 개발 일정이 지연되는 것을 고려해 기간을 최대 8주로 설정

D.        필요 예산 : OpenAI API 비용 $500(약 72만원)

i.              PoC 범위에서는 K&C 사내 데이터를 사용하지 않음  외부망에서 OpenAI의 LLM(GPT 시리즈)를 활용해 개발

2.      프로젝트 진행 일정

A.        데이터 처리

i.              환경부 및 공정위 가이드라인 PDF를 OCR 처리 및 JSON 정리

B.        Multi-Agent 시스템 설계 및 구현

i.              CrewAI 기반 Multi-Agent 구조 설계 및 구현

ii.              Search Engine (Web Retrieval) 적용

C.        LLM 기반 규정 검토 및 분석

i.              환경부 및 공정위 가이드라인을 적용하여 위배 여부 판단 로직 구현

ii.              Prompt Engineering

D.        테스트 및 평가 진행

i.              정성/정량 평가 기준 수립

ii.              평가 진행

3.      시스템 설계 및 구조

A.        Multi-Agent 아키텍처:

i.              Control Agent: 광고 문구의 주요 범주 분류 (환경부 및 공정위 가이드라인 기준)

ii.              Validation Agents: 해당 범주의 규정과 비교하여 위배 여부 검토 (계층적 분석 적용)

iii.              Retrieval Agent: 웹 검색을 통해 관련 문서 및 기사 검색

iv.              Explanation Agent: 규정 위반의 사유 및 수정 가능한 대체 문구 생성

B.        환경부 및 공정위 가이드라인 데이터 처리:

i.              OCR을 통해 PDF에서 텍스트 추출 후 JSON으로 변환

ii.              규정별 주요 내용 구조화 (개요, 용어 정의, 준수사항, 잘못된 예시, 좋은 예시 등)

iii.              계층적 검토를 위한 Rule-based 데이터 구축

C.        Web Retrieval 및 Contextual Reasoning:

i.              광고 문구가 위반 가능성이 있을 경우, 추가적인 정보 검색

ii.              관련 문서 및 기사 검색 후 요약하여 배경 정보로 제공

iii.              Retrieval-Augmented Generation(RAG) 기법 적용 가능

4.      테스트 및 평가

A.        정성 평가: 생성된 결과의 정확성 및 설명의 신뢰성 평가

B.        정량 평가: Precision, Recall, F1-score 기반 성능 분석

C.        Edge case 테스트 및 피드백 반영

1차 결과 (국내 환경부 가이드라인 기준)

- F1 score: 0.6154

- Recall: 0.500

- Precision: 0.6154

2차 결과 (국내 환경부 + 공정위 가이드라인 기준)

- F1 Score: 0.7143

- Precision: 0.8333

- Recall: 0.6250

김혜선 변호사님께서 5월 7일 공유해주신 추가 데이터셋은 해외 사례 기반입니다.

다만, 현재 해외 가이드라인이 부재한 상황으로 인해 해당 신규 건에 대한 테스트는 아직 진행하지 못한 상태입니다.

현재로서는 국내 가이드라인(환경부 및 공정위 기준)에 기반한 평가만 가능한 상황입니다.